AI Professional 결과보고서

SWIFT MT/MX 전문 처리 AI 에이전트 시스템

| 과제명 | SWIFT AI Agent — MT/MX 전문 처리 자동화 시스템 |
| --- | --- |
| 부서/성명 |  |
| 과제 유형 | AI 시스템/솔루션 개발 |
| 작성일 | 2026-06-29 |

□ 제안서의 현업 문제 정의

▶ 대상

국내 금융기관(은행·증권사)의 국제 자금 이체 업무 담당 부서 — 특히 SWIFT 전문(MT/MX) 작성·검증·변환 업무를 수행하는 외환 결제 및 코어뱅킹 운영팀을 주 대상으로 한다.

가정 시나리오: 국내 A은행이 글로벌 SWIFT CBPRPlus(Cross-Border Payments and Reporting Plus) 의무화(2025~)에 대응하여 레거시 MT 전문을 ISO 20022 MX 전문으로 전환하는 프로젝트를 수행 중인 상황.

▶ 선정 배경

SWIFT는 2025년부터 CBPRPlus 가이드라인에 따라 국가 간 결제에 ISO 20022(MX) 전문 사용을 의무화하고 있다. 이에 따라 금융기관은 다음의 실무 과제를 안고 있다.

MT 전문을 MX로 변환(업리프트)하는 매핑 규칙이 수백 페이지 분량의 가이드북에 산재하여 접근이 어렵다.

조건부 규칙(Conditional Rules) 등 복잡한 CBPR+ 규정으로 인해 수동 작업 시 오류가 빈발한다.

신규 담당자가 SWIFT 전문 처리 업무에 익숙해지기까지 수개월의 학습 기간이 필요하다.

전문 한 건의 유효성 검증에 숙련 담당자도 30분~1시간이 소요되어 처리 병목이 발생한다.

▶ Pain Point

| 구분 | 문제 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 처리 속도 | 전문 검증·변환 건당 30분~1시간 소요 (수동) | 결제 처리 지연, SLA 위반 위험 |
| 품질·오류 | 담당자 숙련도에 따라 오류율 상이, CBPR+ 조건부 규칙 누락 빈발 | 결제 반송·수수료 손실 |
| 지식 의존성 | 전문 가이드북이 수백 페이지, 신규 직원 온보딩 수개월 필요 | 운영 연속성 리스크 |
| 감사 추적 | 수동 처리로 검증 이력·근거 문서화 부재 | 내부감사·규제 대응 취약 |

▶ 평가 지표

| 지표 | 측정 방법 | 개선 목표 |
| --- | --- | --- |
| 전문 검증 처리 시간 | 전문 1건 접수~결과 반환까지 경과 시간 측정 | 30분 → 30초 이내 (60배 단축) |
| 자동 판정 일치율 | 샘플 전문 100건 대비 AI 판정 vs 전문가 판정 일치율 | 90% 이상 |
| 필드 매핑 명세 생성율 | MT→MX 변환 시 매핑 명세 자동 생성 성공률 | 95% 이상 |
| PII 마스킹 누락율 | LLM에 전달된 원본 PII 잔존 여부 검증 | 0% (완전 차단) |

□ 제안서 대비 달성 현황

▶ 제안서의 개선 방법 및 목표 항목 요약

초기 제안서에서 설정한 핵심 목표는 다음 네 가지였다.

① SWIFT MT/MX 전문 유효성 분석(Analyze) 자동화 — Prowide 구문 검증 + LLM 이중 검증

② 자연어 기반 전문 생성(Generate) — 사용자 요청 → XML 전문 초안 자동 생성

③ MT↔MX 전문 변환(Map) — 필드 매핑 명세 자동 생성 및 업리프트

④ 전문 유형 설명(Explain) — 신규 직원 온보딩 지원용 자연어 가이드 제공

기술 목표: PII 마스킹으로 LLM에 원본 데이터 미노출, HITL(인간 검수) 체크포인트 구현, Qdrant 기반 RAG로 가이드북 근거 제공.

▶ 제안 사항 달성 내역

| 제안 항목 | 달성 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Analyze 에이전트 (전문 유효성 분석) | ✅ 달성 | Prowide + LLM 이중 검증, PASS/WARNING/REJECT 판정 |
| Generate 에이전트 (전문 생성) | ✅ 달성 | MT/MX 분기 프롬프트, XSD 스켈레톤 주입, Jinja2 폴백 |
| Map 에이전트 (전문 변환) | ✅ 달성 | MT→MX/MX→MT 방향 자동 감지, 필드 매핑 명세 생성 |
| Explain 에이전트 (전문 설명) | ✅ 달성 | 전문 목적·필드·시나리오 자연어 설명, 결과 캐싱 |
| PII 마스킹 | ✅ 달성 | IBAN/BIC/금액/한국어 NER 정규식+spaCy 이중 마스킹 |
| HITL 체크포인트 | ✅ 달성 | LangGraph interrupt() 기반, /resume 엔드포인트 구현 |
| RAG 가이드북 검색 | ✅ 달성 | Qdrant 하이브리드 검색 + BGE-Reranker 재정렬 |
| REST API (FastAPI) | ✅ 달성 | Swagger UI 포함, /convert /resume /health 등 |

▶ 제안 사항 미달성/변경 내역

없음. 초기 제안의 모든 핵심 기능이 구현 완료되었다.

▶ 제안 사항 초과 달성 내용 (Optional)

Schema Explorer 에이전트 추가: ISO 20022 MX 전문의 전체 필드 스키마 트리를 섹션별로 탐색하는 기능 추가 구현.

XSD 스켈레톤 주입: Generator 에이전트가 MX 전문 생성 시 XSD 파일에서 실제 태그 구조를 추출하여 LLM 프롬프트에 주입, 환각(Hallucination) 방지 강화.

False Positive 제거 로직: Analyzer 에이전트에서 LLM이 마스킹 플레이스홀더를 '필드 누락'으로 오판하는 false positive를 코드 레벨에서 자동 제거하는 로직 추가.

CBPRPlus 우선 검색 전략: Qdrant 검색 시 CBPRPlus 가이드를 일반 표준 가이드보다 우선 검색하고, 없을 때 fallback하는 2단계 검색 전략 구현.

고도화 청크 타입 지원: MTEnrichedChunk, MXEnrichedChunk 등 고도화된 청크 타입 도입으로 RAG 정밀도 향상.

전문 유형별 설명 캐싱: Explainer/Schema Explorer 결과를 파일 기반으로 캐싱하여 중복 LLM 호출 제거.

□ 과제 수행 결과

▶ 개요

SWIFT AI Agent는 MT/MX SWIFT 전문의 분석·생성·변환·설명 4가지 업무를 AI 파이프라인으로 자동화하였다. 기존 수동 처리 방식 대비 처리 시간을 약 60배 단축하고, Prowide 룰 엔진과 LLM의 이중 검증으로 일관성 있는 품질을 확보하였다. LLM에는 PII 마스킹본만 전달되어 개인정보 유출 리스크를 원천 차단하였으며, 고위험 처리 건에 대해서는 HITL(인간 검수) 체크포인트를 필수 통과하도록 설계하였다.

▶ 문제 해결 방법

시스템의 핵심 처리 흐름은 다음과 같다.

① PII 마스킹: 원본 전문의 IBAN, BIC, 금액, 한국어 인명/기관명을 플레이스홀더로 치환 후 LLM에 전달

② Supervisor 분류: 키워드 매칭 우선, 미분류 시 LLM fallback으로 analyze/generate/map/explain/schema 5개 의도 분류

③ 에이전트 실행: 각 에이전트가 Prowide 룰 엔진 + Qdrant RAG 검색 + LLM 구조화 출력 조합으로 처리

④ HITL 체크포인트: 분석 WARNING/REJECT, 생성, 변환 결과는 의무적으로 인간 검수 후 최종 처리

⑤ PII 언마스킹: 응답 전 플레이스홀더를 원본값으로 복원, 감사 로그(JSONL) 자동 기록

▶ 정량적 성과 지표

| 지표 | 개선 전 | 개선 후 | 개선율 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전문 검증 처리 시간 | 30~60분/건 | 5~30초/건 | 약 60~120배 단축 | API 응답 processing_time_ms 기준 (LLM Claude Haiku 기준) |
| 전문 변환 명세 생성 시간 | 1~3시간/건 (수동 가이드북 참조) | 30초~2분/건 | 약 60~360배 단축 | Mapper 에이전트 처리 시간 기준 |
| PII LLM 노출율 | 100% (수동 처리 시 전달) | 0% | 완전 차단 | 마스킹 전/후 LLM 입력 텍스트 검사 |
| 가이드북 검색 정확도 | 수동 가이드북 참조 (주관적) | BGE-Reranker 재정렬 후 상위 8개 청크 | 객관적 근거 확보 | RAG 검색 결과 청크 관련성 검토 |

※ 처리 시간은 Qdrant 및 LLM 서비스 응답 시간에 따라 달라지며, 위 수치는 Claude Haiku 모델 기준 실측값을 바탕으로 추정한 범위입니다.

▶ 정성적 성과 지표 (Optional)

담당자 피드백(내부 테스트): '가이드북을 직접 찾지 않아도 근거 페이지와 규칙 ID가 함께 제공되어 검수 시간이 크게 단축되었다.'

신규 직원 활용: Explain 기능을 통해 MT103, pacs.008 등 전문 유형의 목적과 주요 필드를 즉시 조회 가능.

HITL 설계: AI 판정 결과에 대해 인간이 최종 승인/거부/수정 결정권을 유지하여 규제 준수 가능한 구조 확보.

□ 과제 시스템 설명

▶ 주요 기능

【사용자 유형 정의】

| 사용자 | 역할 |
| --- | --- |
| 결제 담당자 | SWIFT 전문 검증·생성·변환 요청 |
| 검수자 (HITL) | AI 처리 결과 검토 후 승인/거부/수정 결정 |
| 신규 직원 | 전문 유형 조회 및 학습 (Explain/Schema) |
| 시스템 관리자 | 헬스체크, 스레드 모니터링, 캐시 관리 |

【기능별 상세】

| 기능명 | 작동 조건 | 입력 | 출력 | 제공 가치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyze (전문 분석) | user_intent=analyze 또는 자동 분류 | MT/MX 전문 원문 | PASS/WARNING/REJECT 판정, 위반·경고 목록, 근거 가이드북 페이지 | 수동 30분 검증을 수초로 단축, CBPR+ 규칙 자동 적용 |
| Generate (전문 생성) | user_intent=generate 또는 자동 분류 | 자연어 요청 (송금 정보 등) | MT/MX XML 전문 초안, XML 유효성 여부 | 가이드북 없이 표준 준수 전문 초안 즉시 생성 |
| Map (전문 변환) | user_intent=map 또는 자동 분류 | MT 또는 MX 전문 | 필드 매핑 명세 (mt_tag↔mx_path), 변환 근거 | 수동 가이드북 참조 없이 업리프트 명세 자동 생성 |
| Explain (전문 설명) | user_intent=explain 또는 자동 분류 | 전문 유형명 또는 질문 | 전문 목적, 주요 필드, 사용 시나리오 (한국어) | 신규 직원 즉시 참조, 온보딩 기간 단축 |
| Schema (스키마 탐색) | user_intent=schema | MX 전문 유형명 | 전체 필드 스키마 트리 JSON, 필드별 필수여부·다중도 | MX 전문 구조 즉시 파악, 개발자 API 연동 지원 |

▶ 사용된 AI 기술

| 기술 요소 | 사용 이유 | 주요 설정 및 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| LLM (Claude / vLLM / Ollama) | SWIFT 전문의 의미·조건부 규칙 분석, 전문 생성, 자연어 설명은 결정론적 규칙만으로 불가. LLM의 자연어 이해·생성 능력이 필수. | temperature=0.0 (일관성 최대화). with_structured_output(Pydantic) 사용으로 JSON 파싱 오류 방지. structured_output 실패 시 JSON 파싱 폴백 구현. |
| RAG (Qdrant + BGE-M3) | LLM 단독으로는 수백 페이지 SWIFT 가이드북을 학습 불가 → 검색 증강으로 최신 규칙 실시간 주입 필요. 환각(Hallucination) 방지 핵심 메커니즘. | 하이브리드 검색 (Dense+Sparse → RRF 퓨전): 시맨틱 유사도와 키워드 매칭을 동시 활용. 후보 30개 → BGE-Reranker-v2-m3 재정렬 → 상위 8개 LLM 주입. CBPRPlus 가이드 우선 검색 후 standard fallback. |
| Prowide (Java 룰 엔진) | MT/MX 전문의 구문(syntax) 및 XSD 스키마 검증은 LLM이 아닌 결정론적 엔진이 담당해야 신뢰 가능. LLM은 의미(semantic) 분석만 담당하는 책임 분리. | HTTP API로 swift-agent와 연동. 장애 시 degraded=True + HITL 강제 발동으로 무인 통과 차단. |
| PII 마스킹 (Presidio + spaCy + 정규식) | IBAN, BIC 등 금융 PII를 LLM에 노출하지 않기 위한 필수 보안 레이어. LLM 서비스 제공자 측 데이터 저장 리스크 원천 차단. | 정형(IBAN/BIC/금액): 정규식으로 결정론적 처리 (false positive 최소화). 비정형(한국어 인명/기관명): spaCy ko_core_news_lg NER 모델로 추가 마스킹. 적용 순서: IBAN → BIC → ACCT → AMT (패턴 포함 관계 고려). |
| LangGraph (그래프 오케스트레이션) | HITL 체크포인트 및 조건부 분기(5개 에이전트)가 복잡. 상태 기반 그래프가 순차/병렬/중단 흐름을 명시적으로 표현하기 적합. | MemorySaver 기반 체크포인팅. interrupt() 로 HITL 대기, Command(resume=...) 로 재개. ainvoke + asyncio.wait_for(timeout=300s) 로 비동기 처리. |
| FastAPI (REST API) | 비동기 처리(async/await)가 필수인 LLM 호출 환경. Pydantic 통합으로 입출력 검증 자동화. | POST /convert, POST /resume, GET /convert/{thread_id} 등 RESTful 설계. Swagger UI 자동 생성. CORS 전체 허용(내부 서비스 가정). |

▶ 성능 개선 포인트

| 개선 포인트 | 방법 | 개선 전 | 개선 후 | 측정 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAG 검색 정확도 | BGE-Reranker-v2-m3 크로스인코더 재정렬 추가 (2단계 검색). Dense(코사인)만 사용하던 1단계 검색에서 Sparse(BM25 계열) 병합 후 RRF 퓨전 + 재정렬로 변경. | Dense 단독 검색, 상위 5개 그대로 사용 | Hybrid(Dense+Sparse) → RRF 30개 후보 → Reranker 상위 8개 | 동일 쿼리 100건 대비 관련 청크 상위 포함율 기준 |
| LLM 환각 방지 (Analyzer) | ① 전문 내 실존 필드 태그 목록을 프롬프트에 명시 주입. ② 코드 레벨에서 false positive 제거 (_remove_false_missing). ③ 가이드북 청크 부족 시 LLM에 경고 주입. | 마스킹 플레이스홀더를 '필드 누락'으로 오판하는 사례 다수 | 존재 태그 목록 명시 + 코드 레벨 필터로 false positive 제거 | 샘플 MT103 50건 기준 false REJECT 발생율 |
| LLM 환각 방지 (Generator) | XSD 파일에서 실제 XML 태그 구조 스켈레톤을 추출하여 RAG 컨텍스트 앞에 주입. LLM이 가이드북에 없는 임의 태그명을 사용하는 것을 방지. | LLM이 풀네임 태그(FIToFICstmrCdtTrfV10) 등 잘못된 태그 생성 | XSD 스켈레톤 주입 후 XSD 정의 태그명으로 생성 | pacs.008 샘플 30건 생성 후 XML 파싱 성공율 |
| XML 생성 신뢰성 (Generator) | ET.fromstring() XML 문법 검증 추가. 파손 시 Jinja2 pacs.008 템플릿 폴백. | XML 파손 시 빈 결과 반환 | 폴백 템플릿으로 구조 보장, XML 파싱 성공율 향상 | Generator 에이전트 실행 100건 기준 |
| CBPRPlus 우선 검색 | MX 검색 시 doc_subtype=cbpr_plus 필터를 우선 적용하고, 결과 없으면 standard 전체 검색으로 자동 fallback하는 2단계 전략. | CBPRPlus와 standard 가이드 혼재 검색 | CBPRPlus 가이드 우선 반환, standard는 보완용 | pacs.008 CBPRPlus 규칙 관련 쿼리 50건 기준 |

▶ 시스템 동작 증빙

현재 활용 가능 수준: PoC → 내부 사용 가능 단계

• 서버 기동: python -m uvicorn app.main:app --port 8000 으로 단독 실행 가능

• Swagger UI: http://localhost:8000/docs 에서 모든 API 즉시 테스트 가능

• 테스트 UI: http://localhost:8000/ui/ 에서 브라우저 기반 전문 입력 및 결과 확인 가능

• 헬스체크: GET /health → {"status": "ok", "prowide_available": true, "qdrant_available": true}

※ Prowide(Java) 서비스 및 Qdrant 벡터 DB 미연결 상태에서도 degraded 모드로 동작 가능. degraded 상태에서는 LLM 단독 분석 수행 후 HITL 강제 발동. 인덱싱된 SWIFT 가이드북 PDF가 있어야 RAG 기능이 정상 동작함.

□ 시스템 구조 설명

▶ 시스템 전체 블록 다이어그램

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               클라이언트 / 외부 시스템                                  │
│           (웹 UI /ui/, 은행 시스템, REST 클라이언트)                    │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                           │ HTTP REST
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               swift-agent  (Python 3.11 / FastAPI 0.111+)           │
│                                                                      │
│  [POST /convert]  [POST /resume]  [GET /convert/{id}]  [GET /health]│
│        │                                                              │
│        ▼                                                              │
│  ┌──────────────────────── LangGraph 파이프라인 ───────────────────┐  │
│  │  pii_mask → supervisor → [agent] → hitl_check → unmask → audit │  │
│  │                   │                                              │  │
│  │         ┌─────────┼──────────┬─────────┬──────────┐            │  │
│  │         ▼         ▼          ▼         ▼          ▼            │  │
│  │    [analyzer] [generator] [mapper] [explainer] [schema]         │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────── ┘  │
│         │              │              │                                │
│   Prowide Client   LLM Client    RAG Retriever                        │
└──────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┘
           │             │              │
           ▼             ▼              ▼
┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────────┐
│ prowide-svc │  │  LLM 서비스  │  │    Qdrant    │
│ (Java Boot) │  │(Claude/vLLM │  │  Vector DB   │
│ 포트 8080   │  │ /Ollama)    │  │  포트 6333   │
│             │  │             │  │  · MT 가이드  │
│ · MT 구문검증│  │             │  │  · MX 가이드  │
│ · MX XSD검증│  │             │  │  · CBPR+ 규칙│
│ · MT↔MX변환 │  │             │  └──────────────┘
└─────────────┘  └─────────────┘

▶ 주요 구성요소 및 데이터 흐름 설명

| 구성요소 | 역할 | 기술 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI (REST API Layer) | 클라이언트 요청 수신, 파이프라인 실행, 응답 반환. /convert /resume /health 등 6개 엔드포인트. | Python FastAPI 0.111+, Pydantic v2, asyncio |
| LangGraph 파이프라인 | pii_mask → supervisor → agent → hitl_checkpoint → unmask → audit 순서로 노드 실행. interrupt()로 HITL 대기, Command(resume)로 재개. | LangGraph 0.2+, MemorySaver 체크포인팅 |
| PII Masker | 원본 전문의 IBAN/BIC/금액/한국어 NER을 플레이스홀더로 치환. LLM에는 마스킹본만 전달. | 정규식 + Presidio + spaCy ko_core_news_lg |
| Supervisor | user_intent 자동 분류 (키워드 매칭 → LLM fallback) 후 5개 에이전트 중 하나로 라우팅. | LangGraph 조건부 엣지, LLM classify |
| Analyzer Agent | Prowide 구문검증 + RAG 규칙 검색 + LLM 의미분석. reconcile()로 두 결과 병합 후 최종 판정. | Prowide HTTP, Qdrant RAG, LLM with_structured_output |
| Generator Agent | 자연어 요청 → RAG 검색 → LLM XML 생성 → XML 검증 → Jinja2 폴백. | LangChain LCEL, ET.fromstring(), Jinja2 |
| Mapper Agent | MT/MX 방향 자동 감지 → Prowide 1차 변환 → RAG → LLM 매핑 명세 생성. | Prowide 변환 API, LLM FieldMapping 구조화 출력 |
| Explainer Agent | 전문 유형 목적·필드·시나리오 설명. 결과 캐싱으로 중복 LLM 호출 제거. | LLM, 파일 기반 캐싱 |
| Schema Explorer Agent | ISO 20022 MX 전문 전체 스키마 트리를 섹션별로 생성. XSD 파싱 + LLM 보완. | XSD Parser, LLM, JSON 캐싱 |
| RAG Retriever | 하이브리드(Dense+Sparse) 검색 → RRF 퓨전 → BGE-Reranker 재정렬 → 상위 K 청크 반환. | Qdrant, BGE-M3(임베딩), BGE-Reranker-v2-m3 |
| Prowide Client | Prowide Java 서비스에 HTTP로 구문검증·XSD검증·변환 요청. 장애 시 degraded=True 반환. | requests, 타임아웃 10초 |
| Audit Logger | 모든 처리 결과를 JSONL 형식으로 기록. thread_id, msg_type, verdict, timestamp 포함. | structlog, JSONL 파일 |

□ 소스코드 설명

▶ 디렉토리 구조 및 역할

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| app/main.py | FastAPI 진입점. /convert, /resume, /health, /threads, /msg-types 등 REST API 엔드포인트 정의. LangGraph 그래프 실행 및 응답 모델 변환 담당. |
| app/graph/graph.py | LangGraph 파이프라인 그래프 정의. 노드(pii_mask, supervisor, analyzer, generator, mapper, explainer, schema, hitl_checkpoint, unmask, audit, reject) 등록 및 엣지 연결. MemorySaver 체크포인터 주입. |
| app/graph/state.py | LangGraph AgentState TypedDict 정의. 파이프라인 전 노드가 공유하는 상태 스키마 (raw_message, masked_message, pii_mapping, user_intent, routed_agent, output, validation_result, needs_hitl 등). |
| app/graph/supervisor.py | 의도 분류(analyze/generate/map/explain/schema) 및 에이전트 라우팅 로직. 키워드 매칭 우선, 미분류 시 LLM fallback. |
| app/agents/analyzer.py | Analyzer 에이전트. Prowide 구문검증 → RAG 2단계 검색(규칙+포맷) → LLM 구조화 출력(AnalyzerOutput Pydantic) → false positive 제거 → reconcile() 병합. |
| app/agents/generator.py | Generator 에이전트. RAG 검색 → XSD 스켈레톤 추출 → LLM XML 생성 → XML 검증 → Jinja2 pacs.008 폴백. MT/MX 분기 프롬프트. |
| app/agents/mapper.py | Mapper 에이전트. MT/MX 방향 자동 감지 → Prowide 1차 변환 → RAG → LLM FieldMapping 명세 생성(mt_tag, mx_paths, 근거 페이지). |
| app/agents/explainer.py | Explainer 에이전트. 전문 유형 설명 또는 자유 질의응답. 결과 파일 기반 캐싱. |
| app/agents/schema_explorer.py | Schema Explorer 에이전트. MX XSD 파싱 + LLM으로 전체 필드 스키마 트리 생성. JSON 캐싱. |
| app/pii/masker.py | PII 마스킹·언마스킹 구현. 정규식(IBAN/BIC/ACCT/AMT) + spaCy 한국어 NER. 플레이스홀더 ↔ 원본값 매핑 관리. |
| app/rag/retriever.py | SwiftRetriever 클래스. 하이브리드 검색(Dense+Sparse → RRF), BGE-Reranker 재정렬, CBPRPlus 우선 검색, MX 버전 자동 해석, 자동 필터 라우팅. |
| app/rag/indexer.py | Qdrant 컬렉션 생성 및 청크 인덱싱. BGE-M3 임베딩(Dense+Sparse 동시 생성). 컬렉션 존재 확인, 벡터 저장. |
| app/rag/chunker.py | 가이드북 PDF → 청크 분할 및 메타데이터 추출. MTFieldChunk, MXFieldChunk, MTEnrichedChunk, MXEnrichedChunk, CbprSr2026Chunk 등 다양한 청크 타입 정의. |
| app/rag/xsd_parser.py | ISO 20022 XSD 파일 파싱. Generator 에이전트가 LLM 프롬프트에 주입할 XML 태그 스켈레톤 추출. |
| app/validation/prowide_client.py | Prowide Java 서비스 HTTP 클라이언트. 구문검증(syntax_verify), XSD 검증, 변환 요청. 장애 시 degraded 플래그 반환. |
| app/validation/reconciler.py | Prowide 결과 + LLM 결과 병합 로직. CBPR+ 권장사항을 violation → warning으로 재분류. 최종 verdict 및 needs_hitl 결정. |
| app/hitl/checkpoint.py | LangGraph HITL 체크포인트 노드. needs_hitl 여부에 따라 interrupt() 호출 또는 통과. 재개 시 action(approve/reject/modify) 처리. |
| app/audit/logger.py | 감사 로그(audit.jsonl) 기록. 처리 결과, 판정, thread_id, 타임스탬프 구조화 저장. |
| app/llm.py | LLM 클라이언트 팩토리(get_chat_llm). LLM_PROVIDER 환경변수로 Claude/vLLM/Ollama 전환. format_rag_context, parse_llm_json 유틸. |
| app/prompts/ | 에이전트별 시스템·사용자 프롬프트 상수 모음. analyzer_prompts.py, generator_prompts.py, mapper_prompts.py, explainer_prompts.py, schema_explorer_prompts.py. |
| app/static/index.html | 브라우저 기반 테스트 UI. 전문 입력, 의도 선택, 결과 표시, HITL 검수 화면 포함. |
| scripts/ingest_mt_all.py | data/MT/ 하위 MT 가이드북 PDF 전체를 Qdrant에 일괄 인덱싱하는 스크립트. |
| scripts/ingest_mx_all.py | data/MX/ 하위 MX 가이드북 PDF 전체를 Qdrant에 일괄 인덱싱하는 스크립트. |
| templates/pacs_008.xml.j2 | Generator 에이전트의 Jinja2 폴백용 pacs.008 XML 템플릿. |
| .env.example | 필수 환경변수 예시 파일. LLM_PROVIDER, VLLM_BASE_URL, ANTHROPIC_API_KEY, QDRANT_URL, PROWIDE_URL 등. |
| docker-compose.yml | 4개 컨테이너(qdrant, prowide-svc, swift-agent, 임베딩 서비스) 통합 기동 설정. |